Acta de Constitución

del Proyecto

PROTOTIPO DE PÁGINA WEB

Fecha: 01/01/202

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Objetivos Generales Objetivos Específicos Premisas y Restricciones Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders) Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad Personal y recursos preasignados

Aprobaciones

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | TROND |
| --- | --- |
| Proyecto | TROND |
| Fecha de preparación | 07/02/2026 |
| Cliente | Metro de Bogotá |
| Patrocinador principal | Alcaldía de Bogotá |
| Gerente de Proyecto | Johel Santiago Arias Becerra |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento Nacional de Planeación | Coordinador de infraestructura | Dirección de ordenamiento territorial | Nacional – Planeación |
| Secretaria de movilidad | Secretaria distrital de movilidad | Dirección de gestión de transporte masivo | Municipal – Distrital |
| Apca Transmimetro | Contratista DFBOT (Diseño, Construcción, Finanzas, Operación y Mantenimiento | Supervisor Técnico y de Control del Proyecto | Sector Privado (Contratista de Obra Pública) |

Propósito y Justificación del Proyecto

Propósito.

Se propone un sistema integral que combina visión por computadora, análisis predictivo y optimización operacional para transformar la gestión del metro. Con esto se espera obtener una mayor eficiencia operativa, reducción de tiempos de espera y optimización de recursos.

Justificación.

La justificación del proyecto esta dada por los desafíos que presentará Apca Transmimetro en su gestión operativa como fluctuaciones de demanda, ineficiencia en el uso de recursos, tiempos de espera prolongados, y capacidad desaprovechada

Descripción del Proyecto y Entregables

Descripción.

Sistema integral que combina visión por computadora,

análisis predictivo y optimización operacional para transformar la

gestión del metro. Con esto se espera obtener una mayor eficiencia

operativa, reducción de tiempos de espera y optimización de recursos

Entregables.

- Análisis, diseño y documentación del proyecto.

- Repositorios de código fuente (Entrenamiento del modelo, Interfaz de usuarios, API)

- Base de datos

- Modelo YOLOv11

Requerimientos

Requerimientos del producto

- Registro y configuración de rutas, estaciones, y cámaras.

- Cálculo de demanda por estación a través del análisis de video en tiempo real con modelos YOLO.

- Generación de rutas optimas de acuerdo a datos históricos, volumen poblacional y un nivel de prioridad de cobertura

- Backend/API robusto con algoritmos de optimización, escalabilidad y concurrencia.

- Metodología: SCRUM.

Requerimientos del proyecto

- Tiempo: 4 Meses

- Recursos humanos: 3 colaboradores

- Alcance: Implementación

Objetivos Generales

Implementar una solución automatizada para detección y análisis de

demanda de pasajeros mediante redes neuronales y aprendizaje profundo, con el fin de optimizar la asignación de recursos de un sistema ferroviario.

Objetivos Específicos

- Investigar los métodos de optimización a través de modelos de redes neuronales

- Analizar el uso y la integración a través de redes neuronales

- Diseñar la infraestructura técnica e interfaz de usuario del proyecto

- Desarrollar el modelo de red neuronal, la API y la interfaz d usuario

- Implementar el modelo de red neuronal en ambientes de prueba y simulación

| Cronograma (Tiempo) |  |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Otros |  |

Premisas y Restricciones

Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |

Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |

| Integrante | Porcentaje |
| --- | --- |