Universidad Libre Seccional Bogotá

Departamento de Ingeniería de sistemas

Acta de Constitución del Proyecto

Train Optimización Routes and Navigation System (TORNS)

Presentado por:

Johel Arias

Rebeca Pedrozo

Nicolas Daza

Presentado a:

Ing. Marcela Cifuentes

Arquitectura de la Información 2026-I

Bogotá D. C.

Tabla de Contenido

Capitulo 1. Informacion del Proyecto	6

1.1. Datos	6

1.2. Patrocinadores	6

1.3. Propósito y Justificación del Proyecto	7

1.3.1. Propósito	7

1.3.2. Justificación.	7

1.4. Descripcion del Proyecto y Entregables	7

1.4.1. Descripcion	7

1.4.2. Entregables	7

Capitulo 2. Requerimientos y Objetivos del Proyecto	8

2.1. Requerimientos	8

2.1.1. Requerimientos del Producto	8

2.1.2. Requerimientos del Proyecto	8

2.2. Objetivos del Proyecto	8

2.2.1. Objetivo General	8

2.2.2. Objetivos Específicos	9

Capitulo 3. Cronograma, Premisas, Restricciones y Stakeholders	10

3.1. Cronograma.	10

3.2. Premisas y Restricciones.	11

3.2.1. Riesgos Iniciales.	11

3.2.2. Presupuesto estimado.	12

3.3. Lista de Interesados (Stakeholders).	12

Capitulo 4. Aprobación, Gerencia y Personal del proyecto	13

4.1. Requisitos de Aprobación del Proyecto	13

4.1.1. Aprobación institucional y estratégica.	13

4.1.2. Viabilidad técnica.	13

4.2. Pruebas piloto y validación operativa.	13

4.3. Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	14

4.3.1. Gerente del Proyecto	14

4.3.2. Personal y recursos programados.	14

Capitulo 5. Referencias	15

Tabla de tablas

Tabla 1. Tabla de datos	6

Tabla 2. Tabla de Patrocinadores	6

Tabla 3. Tabla de Cronograma	10

Tabla 4. Cronograma de Hitos Principales	11

Tabla 5. Tabla de presupuesto estimado	12

Tabla 6. Lista de interesados.	12

Tabla 7. Gerentes del Proyecto	14

Tabla 9. Personal y recursos programados	14

Tabla de Ilustraciones

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

# Informacion del Proyecto

## Datos

Tabla 1. Tabla de datos

| Empresa / Organización | TORNS |
| --- | --- |
| Proyecto | TORNS – Train Optimización Routes and Navigation System |
| Fecha de preparación | 07/02/2026 |
| Cliente | Metro de Bogotá |
| Patrocinador principal | Alcaldía de Bogotá |
| Gerente de Proyecto | Rebeca Pedrozo Cueto |

## Patrocinadores

Tabla 2. Tabla de Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento Nacional de Planeación | Coordinador de infraestructura | Dirección de ordenamiento territorial | Nacional – Planeación |
| Secretaria de movilidad | Secretaria distrital de movilidad | Dirección de gestión de transporte masivo | Municipal – Distrital |
| Apca Transmimetro | Contratista DFBOT (Diseño, Construcción, Finanzas, Operación y Mantenimiento | Supervisor Técnico y de Control del Proyecto | Sector Privado (Contratista de Obra Pública) |

## Propósito y Justificación del Proyecto

### Propósito

Se propone un sistema integral que combina visión por computadora, análisis predictivo y optimización operacional para transformar la gestión del metro. Con esto se espera obtener una mayor eficiencia operativa, reducción de tiempos de espera y optimización de recursos.

### Justificación.

La justificación del proyecto esta dada por los desafíos que presentará Apca Transmimetro en su gestión operativa como fluctuaciones de demanda, ineficiencia en el uso de recursos, tiempos de espera prolongados, y capacidad desaprovechada.

## Descripcion del Proyecto y Entregables

### Descripcion

Sistema integral que combina visión por computadora, análisis predictivo y optimización operacional para transformar la gestión del metro. Con esto se espera obtener una mayor eficiencia operativa, reducción de tiempos de espera y optimización de recursos

### Entregables

Análisis, diseño y documentación del proyecto.

Repositorios de código fuente (Entrenamiento del modelo, Interfaz de usuarios, API)

Base de datos

Modelo YOLOv11

# Requerimientos y Objetivos del Proyecto

## Requerimientos

### Requerimientos del Producto

Registro y configuración de rutas, estaciones, y cámaras.

Cálculo de demanda por estación a través del análisis de video en tiempo real con modelos YOLO.

Generación de rutas optimas de acuerdo a datos históricos, volumen poblacional y un nivel de prioridad de cobertura

Backend/API robusto con algoritmos de optimización, escalabilidad y concurrencia.

Metodología: SCRUM.

### Requerimientos del Proyecto

Tiempo: 4 Meses

Recursos humanos: 3 colaboradores

Alcance: Implementación

## Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

Implementar una solución automatizada para detección y análisis de demanda de pasajeros mediante redes neuronales y aprendizaje profundo, con el fin de optimizar la asignación de recursos de un sistema ferroviario.

### Objetivos Específicos

Investigar los métodos de optimización a través de modelos de redes neuronales

Analizar el uso y la integración a través de redes neuronales

Diseñar la infraestructura técnica e interfaz de usuario del proyecto

Desarrollar el modelo de red neuronal, la API y la interfaz d usuario

Implementar el modelo de red neuronal en ambientes de prueba y simulación

# Cronograma, Premisas, Restricciones y Stakeholders

## Cronograma.

Tabla 3. Tabla de Cronograma

| Cronograma (Tiempo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase 1. Documentación y gestión del proyecto |  |  |  |  |
| Fase 2. Requerimientos del proyecto |  |  |  |  |
| Fase 3. Diagramación de software |  |  |  |  |
| Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario |  |  |  |  |
| Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo |  |  |  |  |
| Fase 6. Base de datos |  |  |  |  |
| Fase 7. Desarrollo - Backend/API |  |  |  |  |
| Fase 8. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual |  |  |  |  |
| Fase 9. Fase de pruebas |  |  |  |  |
| Fase 10. Cierre |  |  |  |  |

Tabla 4. Cronograma de Hitos Principales

| Hito | Fecha Tope |
| --- | --- |
| Entregable 1. Fase 1 a 4 del proyecto | 07/03/2026 |
| Entregable 2. Fase 5 a 8 del proyecto | 04/04/2026 |
| Entregable Final. Fase 9 a 10 del proyecto | 16/05/2026 |

## Premisas y Restricciones.

### Riesgos Iniciales.

#### Imprecisión en el conteo de personas.

Los modelos YOLO pueden presentar errores al detectar y contar individuos en entornos reales del metro debido a oclusiones en horas pico, variaciones de iluminación, ángulos inadecuados de cámaras y confusión con objetos como maletas o publicidad, lo que puede generar datos de densidad incorrectos y afectar la calidad de las decisiones de optimización

#### Latencia en el procesamiento en tiempo real

El análisis continuo de video requiere una infraestructura de cómputo potente, redes de alta velocidad y baja latencia; si el procesamiento se retrasa, la información deja de ser representativa del estado actual de las estaciones y la optimización pierde efectividad operativa

#### Dependencia de la infraestructura tecnológica

El sistema depende del correcto funcionamiento de cámaras, redes eléctricas y conectividad; fallas en cualquiera de estos componentes pueden interrumpir el flujo de datos en tiempo real y provocar pérdida de información crítica para la toma de decisiones.

#### Errores en la toma de decisiones automatizadas

Si los datos de densidad son incorrectos o el algoritmo de optimización presenta fallos, el sistema podría generar ajustes inadecuados en rutas o frecuencias, produciendo saturaciones, retrasos o efectos en cadena en toda la red.

### Presupuesto estimado.

Tabla 5. Tabla de presupuesto estimado

| Categoria | Concepto General | Costo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura física | Cámaras, servidores, red y almacenamiento | 50.000.000 |
| Desarrollo tecnológico | Software, IA, integración y licencias | 10.000.000 |
| Recurso humano | Equipo técnico, ingenieros y gestión | 15.000.000 |
| Costos operativos anuales | Mantenimiento, energía y ajustes del modelo | 30.000.000 |

## Lista de Interesados (Stakeholders).

Tabla 6. Lista de interesados.

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento Nacional de Planeación | Coordinador de infraestructura | Dirección de ordenamiento territorial | Nacional – Planeación |
| Secretaria de movilidad | Secretaria distrital de movilidad | Dirección de gestión de transporte masivo | Municipal – Distrital |
| Apca Transmimetro | Contratista DFBOT (Diseño, Construcción, Finanzas, Operación y Mantenimiento | Supervisor Técnico y de Control del Proyecto | Sector Privado (Contratista de Obra Pública) |

# Aprobación, Gerencia y Personal del proyecto

## Requisitos de Aprobación del Proyecto

### Aprobación institucional y estratégica.

El proyecto debe alinearse con los objetivos del sistema de transporte, planes de movilidad urbana y estrategias de modernización tecnológica de la entidad operadora, lo que implica su validación por parte de directivos y comités de planeación.

### Viabilidad técnica.

Se debe demostrar que la tecnología propuesta (visión computacional, infraestructura de red, procesamiento en tiempo real e integración con sistemas existentes) es factible de implementar en las condiciones reales del entorno del metro.

## Pruebas piloto y validación operativa.

Antes de su implementación completa, normalmente se requiere ejecutar una fase piloto controlada que demuestre la efectividad del sistema en condiciones reales.

## Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

### Gerente del Proyecto

Tabla 7. Gerentes del Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / Division | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Johel Santiago Arias Becerra | Gerente de Proyecto / Líder de Desarrollo | TI / Desarrollo | Sector Privado |

### Personal y recursos programados.

Tabla 8. Personal y recursos programados

| Recurso | Departamento / División | Rama Ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero de Visión Computacional | Analítica e Inteligencia Artificial | Tecnología |
| Ingeniero de Software / Integración | Desarrollo | Tecnología |
| Especialista en Operaciones de Transporte | Planeación y Operación del Servicio | Operaciones |
| Gerente de Proyecto | Gestión Estratégica de Proyectos | Planeación |

# Referencias

Li C, Tang J, Zhang J, Zhao Q, Wang L, Li J (2023) Integrated optimization of urban rail transit line planning, timetabling and rolling stock scheduling. PLoS ONE 18(5): e0285932. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285932

Liang, J., Lyu, G., Teo, C., & Gao, Z. (2023). Online Passenger Flow Control in Metro Lines. Operations Research, 71(2), 768-775. https://doi.org/10.1287/opre.2022.2417

Hartmann Tolić, I., Nyarko, E. K., & Ceder, A. (2020). Optimization of Public Transport Services to Minimize Passengers’ Waiting Times and Maximize Vehicles’ Occupancy Ratios. Electronics, 9(2), 360. https://doi.org/10.3390/electronics9020360

Lin, C., Wang, K., Wu, D., & Gong, B. (2020). Passenger Flow Prediction Based on Land Use around Metro Stations: A Case Study. Sustainability, 12(17), 6844. https://doi.org/10.3390/su12176844

Velastin, S. A., Fernández, R., Espinosa, J. E., & Bay, A. (2020). Detecting, Tracking and Counting People Getting On/Off a Metropolitan Train Using a Standard Video Camera. Sensors, 20(21), 6251. https://doi.org/10.3390/s20216251

Long, S., Luan, X., & Corman, F. (2021). Passenger-oriented rescheduling of trains and rolling stock for handling large passenger demand: linearized models with train capacity constraint. Transportmetrica B Transport Dynamics, 9(1), 641-672. https://doi.org/10.1080/21680566.2021.1932638

Schettini, T., Jabali, O., & Malucelli, F. (2022). Demand-Driven Timetabling for a Metro Corridor Using a Short-Turning Acceleration Strategy. Transportation Science, 56(4), 919-937. https://doi.org/10.1287/trsc.2021.1118

Zhang, H., & Ni, S. (2022). Train Scheduling Optimization for an Urban Rail Transit Line: A Simulated-Annealing Algorithm Using a Large Neighborhood Search Metaheuristic. Journal Of Advanced Transportation, 2022, 1-17. https://doi.org/10.1155/2022/9604362

Zhang, R., Yin, S., Ye, M., Yang, Z., & He, S. (2021). A Timetable Optimization Model for Urban Rail Transit with Express/Local Mode. Journal Of Advanced Transportation, 2021, 1-15. https://doi.org/10.1155/2021/5589185